XÂY DỰNG PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG BẰNG MOSCOW

1. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

| STT | Hạng mục backlog | Công sức | Nhóm MoSCoW | Lý do phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Cần xác định danh tính độc giả để quản lý lượt mượn và thông tin cá nhân. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Là chức năng cốt lõi giúp độc giả tìm được sách muốn mượn. |
| 3 | Mượn sách online, có giới hạn số sách mượn cùng lúc | L (3) | Must | Là nghiệp vụ chính của hệ thống; cần kiểm soát số lượng sách mỗi độc giả được mượn. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Hữu ích nhưng độc giả vẫn có thể liên hệ thủ thư để gia hạn trong giai đoạn đầu. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết, kèm thông báo khi sách có sẵn | M (2) | Should | Tăng khả năng phục vụ độc giả nhưng chưa bắt buộc nếu MVP chưa hỗ trợ đặt trước thì độc giả có thể chờ sách hoặc liên hệ thủ thư. |
| 6 | Đánh giá và bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Tăng tương tác và chia sẻ kinh nghiệm nhưng không ảnh hưởng đến nghiệp vụ mượn sách cốt lõi. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L (3) | Won't | Tốn nhiều công sức và cần dữ liệu sở thích; chưa cần thiết cho phiên bản đầu tiên. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Giúp giảm tình trạng trả sách muộn; tạm thời có thể nhắc hạn bằng thông tin hiển thị trên hệ thống. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Có giá trị tra cứu nhưng độc giả vẫn có thể hỏi thủ thư khi cần thông tin lịch sử mượn. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Cần có dữ liệu sách để độc giả tìm kiếm và hệ thống xử lý việc mượn sách. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't | Không thuộc luồng nghiệp vụ chính và có thể thay thế bằng liên hệ trực tiếp hoặc điện thoại. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Giúp đăng nhập thuận tiện hơn nhưng đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản thông thường đã đáp ứng nhu cầu cơ bản. |

2. Tổng điểm công sức nhóm Must

Để đáp ứng yêu cầu nhóm Must chiếm khoảng 60% năng lực Release 1, cần điều chỉnh mục 5 – Đặt trước sách khi hết từ Should thành Must.

Năng lực Release 1: 20 điểm.

Kết luận: Nhóm Must có 5 hạng mục, tổng 12 điểm, đạt đúng mức 60% theo yêu cầu.

3. Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

| Ưu tiên | Hạng mục | Nhóm | Điểm | Lý do thứ tự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủ thư quản lý kho sách | Must | 3 | Cần có dữ liệu sách trước khi thực hiện các nghiệp vụ khác. |
| 2 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | 2 | Cần xác định độc giả trước khi ghi nhận giao dịch. |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | 2 | Giúp độc giả tìm sách cần mượn hoặc đặt trước. |
| 4 | Mượn sách online | Must | 3 | Là nghiệp vụ chính, phụ thuộc tài khoản và dữ liệu kho sách. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết | Must | 2 | Phụ thuộc dữ liệu sách và tài khoản; cần đặt sau các chức năng nền tảng. |
| 6 | Xem lịch sử mượn sách | Should | 1 | Giúp độc giả tự tra cứu các giao dịch đã phát sinh. |
| 7 | Gia hạn mượn sách online | Should | 1 | Mở rộng nghiệp vụ mượn sách đã có. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả | Should | 1 | Hỗ trợ trả sách đúng hạn, nhưng có thể nhắc thủ công. |
| 9 | Đánh giá và bình luận sách | Could | 2 | Tăng tương tác nhưng không thiết yếu cho MVP. |
| 10 | Đăng nhập Google/Facebook | Could | 2 | Tăng tiện lợi nhưng có thể dùng tài khoản thông thường. |
| 11 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Won't | 3 | Tốn công sức, cần dữ liệu và chưa cấp thiết. |
| 12 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | 3 | Có thể thay bằng điện thoại hoặc liên hệ tại quầy. |

Lưu ý: Các hạng mục Won't vẫn nằm trong Product Backlog, nhưng được thống nhất không thực hiện ở Release 1. Nếu tiến độ bị trễ, Product Owner có thể cân nhắc hoãn các mục Should và Could.

4. Tự phản biện

- Một người khác có thể xếp mục 5 (đặt trước sách) vào Should vì MVP vẫn hoạt động nếu độc giả chỉ mượn sách đang có sẵn. Tôi xếp Must vì muốn hỗ trợ cả trường hợp sách đã hết.

- Mục 12 (đăng nhập Google/Facebook) có thể được xếp Must nếu thư viện muốn giảm rào cản đăng ký. Tuy nhiên, đăng nhập thông thường vẫn đáp ứng nhu cầu cơ bản nên tôi xếp Could.

- Mục 11 (chat trực tiếp với thủ thư) có thể được xếp Should nếu thư viện cần hỗ trợ trực tuyến thường xuyên. Tôi xếp Won't vì đã có thể liên hệ qua điện thoại hoặc tại quầy.

- Mục 6 (đánh giá và bình luận) có thể được xếp Should nếu mục tiêu là xây dựng cộng đồng độc giả. Với MVP ưu tiên nghiệp vụ mượn sách, tôi cho rằng chức năng này có thể trì hoãn.